摘要：水利工程施工场地分布广、工期长、专业多，长时间靠人工巡检、纸质记录、凭经验做决定，信息获取难、协同调度难、风险防控难的情况越来越突出，进度拖延、成本超支、隐患难发现等现象时有发生。信息化技术的成熟给解决难题赋予了希望，数据采集、网络传输以及智能分析这些技术相互叠加，正在对施工管理的内核进行重塑。本文以施工管理实际问题为出发点，对信息化技术提高管理效能、降低建设成本、加强风险控制的价值进行剖析，整理建筑信息模型（BIM）建模、物联网（IoT）感知、大数据平台等应用案例，从数据整合、人才培养、制度建设三个方面给出深化信息化应用的途径，给水利工程精细化、智能化管理提供一定的参考。

关键词：信息化技术；水利工程；施工管理

引言：水利工程是保证防洪安全、农业灌溉、城乡供水的主要工程设施，大部分项目位于河谷、滩涂这些野外环境当中，水文地质情况比较复杂，工期较长，土建、机电、金属结构等多工种交叉施工，现场控制难度大。伴随着数字化发展，建筑信息模型、物联网、大数据等信息化技术也被越来越多地运用于水利工程建设之中，给水利工程建设管理模式的更新提供可能。水利行业数字化转型政策指引之下，数字化控制是改善工程建设品质、执行安全生产要求的重要举措，也不断对水利工程的施工现场精细化管控提出更高的要求。水利工程受暴雨、地质滑坡等突发扰动的影响大，依靠人工巡查存在监测盲区、反应迟缓等缺点，信息化手段可以做到24小时不间断的感知监测，克服人工管控的不足。传统粗放式的管理方式已经不能适应目前高水准的建设需求，依靠数字化工具的统筹资源、预判风险才是水利工程管理升级的必然趋势。本文以水利工程施工管理为依托，对信息化技术应用的价值、应用环境及应用路径进行分析，并给出水利工程施工管理数字化施工管理的一些建议，给水利工程施工管理提供实践参考。

一、信息化技术在水利工程施工管理中的实践场景

（一）BIM技术的建模与仿真应用

建筑信息模型技术把水利工程设计中无法用语言描述的抽象想法转变为可以观察、计算、模拟的数字模型。坝体、隧洞、导流系统等复杂的结构在三维空间被很好地表现出来，各个专业构件在三维空间里的位置关系也一清二楚。施工人员依靠模型提前预演重要工序，施工导流方案同主体工程之间出现的碰撞、施工机械作业空间冲突等问题，在正式施工前就能及时发现并解决。模型可以联动进度和成本的数据，施工方案每次改动都会引起工期和造价的变化的计算，并且可以给出直观的数据支撑。通过建筑信息模型的碰撞检测功能可以对多专业的交叉部位的设计遗漏进行系统的排查，从根本上避免施工阶段结构冲突的产生，减少返工窝工，保证整个施工过程有条不紊地进行。建筑信息模型模型的应用远不止于建模，施工方案的评价、材料预算及成本预估都可以在模型中进行，项目决策也由“拍脑袋”变成了“看数据”。

（二）物联网技术的现场监测应用

物联网技术应用之后施工现场就形成了一个看不见、摸不着的感知网络。温度及应力传感器对混凝土的水化热以及结构变形实施监控，位移及沉降传感器紧盯基坑边坡的安全，水文传感器持续发出水位和流速的数据，给导流调整给予支撑。施工机械位置及工作状态的信息也输入到系统，调度人员根据这些信息来规划作业的先后顺序，节约设备的等待时间。现场运行每一个重要的节点都有记录，管理人即使身在远方，也能依靠移动终端看到施工现场最真实的施工情况。人员定位以及电子围栏的应用，可以使得作业区域人员分布一目了然，越界马上发出报警信号，施工环境的空气质量、噪声等指标也被纳入监测范围，可以对施工对周边居民造成的环境影响做到实时掌握，长期累积的数据也为环保合规的证明提供了有力的证据。物联网长期收集汛期风险较高的时段的水文动态数据之后，可以给防汛应急处置工作提供实时的数据支撑，使管理人员提前做好防汛防护措施，减少洪水给施工现场造成的影响。传感器不是装上去就万事大吉的，布点是否恰当，采样频率是否合适要根据工程实际情况而定，重要部位加密，次要部位适当，以达到降低成本和避免盲区的目的。数据采集以后要进行清洗校验，剔除异常值，感知网络可靠度以及分析判断的准确度才会更好。

（三）大数据平台的决策管理应用

大数据和云计算（cloud computing，CC）平台的创建把各个阶段零散的信息整合成可以利用的整体。海量监测数据经过智能算法处理之后，施工进度、成本、质量、安全等诸多方面的情况就变得一目了然，出现的异常以及风险也被及时地识别出来并发送整改意见，指令直接传达到责任人处，整改情况全程在线跟踪，形成了一个闭环的管理体系。历史工程质量事故数据也被包含进来，从中获得的经验规律反过来指导当前项目风险的控制。决策不单是依靠人的经验或者主观臆断的，它是依靠大量数据支撑做出的，管理科学性、前瞻性也随之上升。平台之上各个参建单位的信息互通、责任分明，工程总体运行透明度、可控性一同提高。周报、月报等各类型报表由系统自动生成，使管理者从繁杂的汇总劳动中解放出来，可以将主要的精力投入到更有意义的问题上，平台上运行的数据也可以给运维阶段的维护工作提供帮助，也能够给工程投入使用后的管养工作提供参考。平台支持多源数据联动比对，能依据气象预报信息提前预估由于极端天气引发的施工危险，及时调整施工方案，减少停工造成的损失。平台可以对不同的工况进行施工参数的对比分析，得到各种地质、水文条件下的施工控制要点，为水利工程建设提供通用的管理经验。平台创建不是一劳永逸的，模型与算法要跟着施工发展不断调准、改良，数据越厚实，判断就越接近现实。管理者从事务性工作当中抽身出来，把注意力放在了趋势预判和资源调配这些重要的事务上，数据连接起来的决策文化慢慢形成了。

二、信息化技术在水利工程施工管理中深化应用的路径

（一）打通数据壁垒，夯实数字化管理底座

信息化技术的价值在于数据的完整性、畅通。目前大部分项目仍然存在着各个系统之间孤立、标准口径不统一的状况，各个阶段的数据分散在不同的平台上，不能真正地流通起来，共享共用更是无从谈起。因此应该自上而下统一数据采集、交换标准，对不同种类的数据的格式、接口、存储进行规定，使BIM模型、监测数据、进度计划、成本核算可以统一在一个平台上进行集中共享，使零散的“数据孤岛”变成一片。同步创建统一的标准数据清洗和质量检验规则，对异常值、缺失值予以剔除，保证入库数据真实可靠。数据如果能够畅通地流动，那么重复录入就会消失，各个报表中指标相互矛盾的情况也会消失，各参建方各取所需、各负其责。还要把好数据安全关，对需要保密的资料进行分级设置权限，防止权限被滥用或者信息泄露，预留接口留有余地，防止和造价、监理、监管等外部系统对接时重新搭建。数据治理不是一天就能完成的，要在运行中持续对口径、字段进行校准，才会有信息可信可用[2]。

（二）培育专业人才，提升信息化应用水平

技术落地必须靠人来完成，缺少专业人才是信息化成效不能达到预期目标的瓶颈。一线人员必须懂得工程业务，会使用系统，这样的人很少，且部分人员年龄较大，接受新事物的能力较弱，系统很难真正发挥作用。项目单位要加大分层分类的培训力度，对管理人员侧重数据的应用和决策分析，对现场人员侧重设备的操作以及信息的录入，对新员工侧重基本技能的培养，使各个岗位的人才都能充分发挥其作用、各得其所。培训方式也可以多种多样，有条件的情况下可以同高校、设备供应商合作，借助外部的力量来组织实操培训，使新技术快速地被一线应用，形成快速更新换代的机制。定期开展岗位练兵和技能比武，以赛促学、以学促用，让优秀的操作人员迅速成长起来，发挥示范带头作用[3]。同时对于技术人员来说，需要在应用过程中发现并提出改进意见，把一线的反馈变成系统持续改进的源泉，使一线应用水平逐步上升到全员应用、全员善用、全员会用的良好状态。人才的培养重在持之以恒，只有常抓不懈才能使人才真正形成。

（三）健全制度机制，保障长效化运行成效

信息化建设不是一次性的投入，其效益的持续释放是依靠制度的保障才能实现的。建立数据采集、设备维护、系统更新的常态化的管理办法，对各个环节工作责任、工作考核做出详细规定，防止出现重建设、轻维护、轻使用的现象。资金保障为先，运维经费要单独设置预算，保证设备的维修、软件的升级、带宽租赁的使用有保障，不能因为资金缺乏造成系统停机；对设备实行定期巡查、计量检定，保证传感器数据准确可靠，杜绝失真的数据给决策造成误导。对监测预警响应时限、数据上报的准确性做出规定，并把执行效果作为绩效考核的内容，奖勤罚懒，使各部门各岗位都担负起自己的职责。另外建立使用评价机制，定时收集一线的意见，迅速淘汰低效模块，改进操作界面，使系统更贴近实际，越用越顺，不能成为摆设。技术发展以及工程需求不断变化的时候，要对系统运作的效果实施定期评定并加以改良，信息化工具始终与施工管理实践同步前进，才能成为改善管理效能的持久动力。制度执行重在落实，不能只停留在纸上、墙上，必须常抓不懈才能发挥制度的真正作用[4]。

结论水利工程施工环境复杂多变、多专业交叉作业的难题很多，信息化技术给解决传统管理方式的不足找到了一条有效的方法。将BIM、物联网、大数据平台等技术全面融入到施工的各个环节中，可以有效地提高施工速度，降低工程造价，提高工程安全质量的预控水平。信息化的落地不能只是简单的设备、系统的堆砌，必须打通数据通道、补齐人才短板、建立完善的配套管理制度。在实际的工程项目推进当中，不能盲目跟风于技术的炒作，而应该从工程现场的实际情况出发，兼顾建设成本与后期运维条件。就行业的发展而言，水利信息化创建须要行业主管部门颁布共性技术指引，确定行业应用的基准，削减各个项目重复的试错费用。只有把技术的应用同工程的实际相联系，协调好技术、人员、制度这三个重要因素，才能充分发挥出水利工程施工管理数字化的最大效能，使水利工程施工管理朝着精细化、智能化方向不断前进。